# ACTA DE Cierre de PROYECTO

**Nombre del Proyecto:** Kit de Herramientas del Docente Virtual (¡Responde Ya!)

**Gerente del Proyecto:** Hugo Espetia Huamanga

**Fecha: 27/06/2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cierre por parte del Dueño del Proyecto** | | |
| **Pregunta** | **Sí/No** | **Justificación** |
| **¿Se han cumplido los objetivos del proyecto?** | **No** | La razón por la que no se pudo cumplir los objetivos es por falta de conocimiento al usar Apis, problemas de compatibilidad. |
| **¿Se han culminado todos los entregables del proyecto?** | **No** | No se pudo realizar los entregables a tiempo por los problemas de compatibilidad de las bibliotecas que eran necesarios para el funcionamiento del chatbot. |
| **¿Está el dueño del producto satisfecho del resultado global del proyecto?** | **No** | No está satisfecho. |
| **Comentarios** |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cierre por parte del Gerente de Proyecto** | |
| **Lecciones Aprendidas** |  Gestión **proactiva de la compatibilidad**: Es crucial definir y verificar la compatibilidad de los componentes desde el inicio del proyecto.   Comunicación **efectiva**: Mantener una comunicación clara y regular ayuda a manejar expectativas y resolver problemas rápidamente.   Pruebas **exhaustivas**: Realizar pruebas rigurosas antes de la entrega puede prevenir problemas de compatibilidad de última hora.   Flexibilidad **y adaptabilidad**: Estar preparado para ajustar planes cuando surjan problemas inesperados es clave para mantener el proyecto en curso.   Documentación **detallada**: Mantener registros claros de los problemas y soluciones facilita la gestión y mejora la transparencia del proyecto. |

**Firmas:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Cargo*** | ***Nombre*** | ***Firma*** |
| **Dueño del Producto** | Juan Boris Raurau Quispe |  |
| **Gerente de Proyecto** | Hugo Espetia Huamanga |  |
| **Patrocinador** |  |  |
|  |  |  |