## Slide 1
RETROSPECTIVA DEL SPRINT 1 y 2
Kit de Herramientas del Docente Virtual (Responde Ya!)
27/06/2024

## Slide 2
Retrospectiva del Sprint 1
Objetivo del Sprint 1: Desarrollar un chatbot simple, con preguntas simples, considerando el trabajo en equipo utilizando GitHub.
1. ¿Qué salió bien?
Desarrollo del chatbot: Se logró desarrollar un chatbot simple que responde a preguntas básicas, cumpliendo con los requisitos del sprint.
Colaboración del equipo: El equipo trabajó bien en conjunto, aprovechando las herramientas de comunicación y coordinación.
Uso de GitHub: Todos los miembros del equipo pudieron usar GitHub para la gestión de código y control de versiones sin mayores inconvenientes.
Entrega a tiempo: El chatbot simple se completó dentro del tiempo estipulado.
2. ¿Qué podría mejorar?
Familiarización con GitHub: Algunos miembros necesitaron más tiempo para familiarizarse con GitHub. Se sugiere más capacitación.
Documentación: La documentación podría haber sido más detallada para facilitar la comprensión del código y del proceso de desarrollo.
Pruebas del chatbot: Las pruebas del chatbot podrían haber sido más exhaustivas para asegurarse de que todas las posibles preguntas simples fueran manejadas correctamente.

## Slide 3
3. ¿Qué aprendimos?
Integración de herramientas: La importancia de integrar adecuadamente las herramientas de colaboración y control de versiones.
Comunicación efectiva: La necesidad de mantener una comunicación constante y clara para evitar malentendidos y duplicación de esfuerzos.
Pruebas exhaustivas: La importancia de realizar pruebas exhaustivas para garantizar la funcionalidad y robustez del chatbot.
4. Acciones para el próximo sprint
Capacitación en GitHub: Organizar una sesión de capacitación en el uso avanzado de GitHub.
Mejorar la documentación: Crear una plantilla para la documentación y asignar a un responsable para asegurarse de que se mantenga actualizada.
Aumentar las pruebas: Implementar un plan de pruebas más exhaustivo para asegurarse de que el chatbot maneje correctamente una variedad de preguntas simples.

## Slide 4
Retrospectiva del Sprint 2
Objetivo del Sprint 2: Terminar el primer chatbot con inteligencia artificial.
1. ¿Qué salió bien?
Implementación de AI: Se logró integrar la inteligencia artificial en el chatbot, mejorando su funcionalidad y respuesta.
Colaboración continua: La colaboración entre los miembros del equipo siguió siendo efectiva, con una buena distribución de tareas.
Pruebas y ajustes: Se realizaron pruebas exhaustivas y se ajustaron los algoritmos de IA para mejorar el rendimiento del chatbot.
2. ¿Qué podría mejorar?
Tiempo de desarrollo: El tiempo dedicado a la implementación de la IA fue mayor al esperado, lo que retrasó algunas tareas secundarias.
Desempeño del chatbot: A pesar de las mejoras, aún hay áreas en las que el desempeño del chatbot puede optimizarse, especialmente en la comprensión de preguntas complejas.

## Slide 5
3. ¿Qué aprendimos?
Gestión de tiempo: La importancia de una mejor estimación del tiempo necesario para tareas complejas como la integración de IA.
Optimización de algoritmos: Cómo optimizar los algoritmos de IA para mejorar la precisión y velocidad de respuesta del chatbot.
4. Acciones para el próximo sprint
Revisión de tiempos: Revisar y ajustar las estimaciones de tiempo para futuras tareas complejas.
Mejoras continuas: Continuar ajustando y optimizando los algoritmos de IA basados en feedback y pruebas continuas.
Capacitación en IA: Organizar una sesión de aprendizaje sobre técnicas avanzadas de inteligencia artificial para todo el equipo.