## Slide 1
RETROSPECTIVA DEL PROYECTO
Kit de Herramientas del Docente Virtual (Responde Ya!)
27/06/2024

## Slide 2
Retrospectiva del Proyecto
¿Qué estamos haciendo bien?
Desarrollo y entrega: Hemos logrado desarrollar y entregar un chatbot funcional en los plazos establecidos para ambos sprints.
Colaboración del equipo: La colaboración y comunicación dentro del equipo ha sido efectiva, lo que ha permitido un buen progreso y resolución de problemas.
Uso de GitHub: La gestión de código y control de versiones a través de GitHub ha sido exitosa, con todos los miembros del equipo contribuyendo de manera efectiva.
¿Qué podemos hacer mejor?
Personas
Capacitación: Aumentar la capacitación en áreas clave como GitHub y técnicas avanzadas de inteligencia artificial para asegurar que todos los miembros del equipo se sientan seguros y competentes en sus tareas.

## Slide 3
Relaciones
Comunicación: Mejorar la comunicación entre los miembros del equipo, asegurando que se compartan más frecuentemente actualizaciones y feedback constructivo.
Integración de roles: Fortalecer la integración entre diferentes roles dentro del equipo (desarrolladores, testers, etc.) para asegurar una colaboración más fluida.
Procesos
Estimaciones de tiempo: Refinar las estimaciones de tiempo para tareas complejas, especialmente aquellas que implican integración de nuevas tecnologías.
Documentación: Aumentar la calidad y cantidad de la documentación para facilitar la comprensión y mantenimiento del proyecto.
Herramientas
GitHub avanzado: Implementar el uso de funcionalidades avanzadas de GitHub como issues y pull requests para mejorar la gestión del trabajo y el seguimiento de tareas.
Herramientas de prueba: Integrar herramientas de prueba automatizadas para asegurar la calidad del chatbot y reducir errores humanos.

## Slide 4
Lecciones aprendidas
Importancia de la formación: La formación continua es crucial para el éxito del equipo, especialmente en el uso de herramientas y tecnologías nuevas.
Comunicación constante: La comunicación efectiva y constante dentro del equipo es fundamental para evitar malentendidos y asegurar un flujo de trabajo eficiente.
Pruebas exhaustivas: Realizar pruebas exhaustivas es esencial para garantizar la funcionalidad y robustez del producto final.
Flexibilidad en estimaciones: Las estimaciones de tiempo deben ser flexibles y ajustarse según la complejidad de las tareas y el aprendizaje continuo del equipo.